# 01 — Project Charter & Stakeholder Map

Template · Isi semua bagian bertanda [ ... ]. Hapus teks petunjuk (yang diawali >) sebelum dikumpulkan.

Dikerjakan setelah: sesi Bagian 1 (Stakeholder & Client Communication)

Waktu pengerjaan: ± 90 menit

## 1. Identitas Proyek

| Item | Isi |
| --- | --- |
| Nama proyek | MalikiWallet |
| Client / Sponsor | GDGoC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Tim pengerjaan | Muhammad Wildan Al Rasyid - Project Manager |
| Tanggal mulai | 22 September 2026 |
| Target selesai | 2 Oktober 2026 |
| Versi dokumen | v1.0 — 26 September 2026 |

## 2. Latar Belakang

2–4 kalimat. Jelaskan situasi client saat ini, bukan solusinya.

Mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, mulai menghadapi kebutuhan untuk mengelola keuangan secara mandiri selama menjalani perkuliahan. Kurangnya pencatatan dan pemantauan pengeluaran dapat menyebabkan penggunaan uang menjadi tidak terkontrol dan meningkatkan risiko pemborosan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mencatat, memantau, dan mengatur keuangan pribadi secara lebih mudah.

## 3. Problem Statement

Satu kalimat masalah utama. Hindari menyebut teknologi di bagian ini.

Pola: "[Siapa] kesulitan [melakukan apa] karena [sebab], sehingga [dampaknya]."

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mahasiswa baru, mengalami kesulitan dalam mengontrol pengeluaran dan mengatur keuangan karena belum memiliki sistem pencatatan serta budgeting yang praktis, sehingga dapat menyebabkan pemborosan dan penggunaan uang yang tidak terencana.

## 4. Tujuan Proyek & Success Metrics

Tujuan harus bisa diukur. "Aplikasi jadi" bukan tujuan — itu output, bukan hasil.

| # | Tujuan | Cara mengukur | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran | Pengguna dapat menambahkan transaksi | Fitur dapat digunakan tanpa error |
| 2 | Membantu pengguna memahami pola pengeluaran | Tersedianya grafik pengeluaran | Grafik dapat menampilkan pengeluaran berdasarkan kategori/periode |
| 3 | Membantu pengguna mengatur budget | Pengguna dapat membuat dan mengubah budget | Budget dapat dikustomisasi berdasarkan kategori |
| 4 | Membantu pengguna mengontrol pengeluaran | Sistem memberikan peringatan budget | Peringatan muncul ketika penggunaan mendekati/melebihi batas |
| 5 | Mempermudah pencatatan transaksi dari nota | Keberhasilan proses scan nota | Informasi utama nota dapat terbaca dan dapat dikonfirmasi pengguna |
| 6 | Membuat aplikasi mudah digunakan mahasiswa | Pengujian usability sederhana | Pengguna uji dapat menyelesaikan tugas utama tanpa bantuan |

## 5. Stakeholder Map

| Stakeholder | Peran | Kepentingan (apa yang dia mau) | Pengaruh (H/M/L) | Cara komunikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDGoC Maliki | Client / Sponsor | Keberhasilan Proyek | H | Meeting / WhatsApp |
| Project Manager | Product Owner / PIC | Kelancaran pengembangan dan koordinasi tim | H | Grup Tim / Meeting |
| Mahasiswa | End user utama | Kemudahan Mengelola Keuangan | H | Survey / Testing |
| Admin | Admin / Operator | Pengelola Sistem | M | Dashboard / Meeting |
| Developer | Tim developer | Implementasi fitur dan sistem | M | Grup Tim / Github |
| UI/UX Designer | Perancang Produk | Kemudahan dan kualitas tampilan | M | Grup Tim / Figma |

Decision maker: Project Manager End user utama: Mahasiwa

Catatan: decision maker dan end user sering bukan orang yang sama. Kalau di proyek Anda sama, tulis alasannya.

## 6. Pertanyaan Discovery

Minimal 10 pertanyaan, tersebar di 6 kategori slide 7. Tulis pertanyaannya, lalu jawaban client (kalau sudah tanya) atau tandai BELUM DITANYAKAN.

| # | Kategori | Pertanyaan | Jawaban client |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problem | Apa masalah utama mahasiswa dalam mengelola keuangan? | Belum ditanyakan |
| 2 | Problem | Pengeluaran apa yang paling sering menyebabkan pemborosan? | Belum ditanyakan |
| 3 | User | Siapa pengguna utama aplikasi? | Mahasiswa aktif UIN Malik Malang, terutama mahasiswa baru |
| 4 | User | Bagaimana mahasiswa saat ini mencatat atau mengingat pengeluarannya? | Belum ditanyakan |
| 5 | Success | Apa indikator bahwa aplikasi berhasil membantu pengguna? | Pengguna dapat mencatat, memantau, dan mengatur keuangan dengan mudah |
| 6 | Scope | Apakah aplikasi ditujukan khusus untuk mahasiswa UIN Maliki? | Ya, sebagai target utama |
| 7 | Scope | Apakah integrasi mobile banking dan e-wallet wajib tersedia pada versi pertama? | Belum ditentukan |
| 8 | Data | Data apa saja yang diperlukan untuk mencatat transaksi? | Nominal, jenis transaksi, kategori, tanggal, metode pembayaran, dan catatan |
| 9 | Data | Data apa yang dibutuhkan untuk scan nota? | Nama toko, tanggal, item, dan total transaksi |
| 10 | Constraint | Berapa lama waktu pengembangan proyek? | Mengikuti timeline tugas GDGoC |

## 7. Batasan (Constraint)

| Jenis | Batasan |
| --- | --- |
| Waktu | Pengembangan harus mengikuti timeline dan deadline yang ditentukan oleh program/tugas GDGoC. |
| Biaya | Pengembangan diutamakan menggunakan layanan dan teknologi yang tersedia secara gratis atau memiliki free tier. Penggunaan API berbayar perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. |
| Teknologi | Aplikasi dikembangkan menggunakan teknologi yang dapat dikerjakan oleh anggota tim dan dapat diintegrasikan dengan proses Google Stitch serta Antigravity. |
| Data / privasi | MalikiWallet akan menangani data keuangan pribadi pengguna. Data tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kebutuhan aplikasi dengan persetujuan pengguna. |
| Integrasi | Integrasi langsung dengan mobile banking dan e-wallet bergantung pada ketersediaan API atau mekanisme integrasi resmi dari masing-masing layanan. |

## 8. Asumsi & Risiko Awal

| # | Asumsi / Risiko | Jenis | Dampak kalau salah | Rencana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa membutuhkan alat untuk membantu mengatur pengeluaran | Asumsi | Jika tidak sesuai kebutuhan, aplikasi kurang relevan | Melakukan validasi melalui survey/user testing |
| 2 | Pengguna bersedia mencatat transaksi | Asumsi | Data aplikasi tidak lengkap jika pengguna jarang mencatat | Membuat proses pencatatan sesederhana mungkin |
| 3 | Waktu pengembangan terbatas | Risiko | Beberapa fitur mungkin tidak selesai | Memprioritaskan fitur MVP |

## 9. Persetujuan

| Nama | Peran | Tanggal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| GDGoC Malang | Client / Sponsor | 20 September 2026 | In Progress |
| Muhammad Wildan Al Rasyid | Project Lead | 20 September 2026 | In Progress |